RG.0001.02.2021

**INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB W TRAKCIE REALIZACJI W 2021 ROKU**

**PRZEZ REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

1. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku.**

Przedmiotem inwestycji jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1
w Płońsku oraz zakup wyposażenia (m.in. tablica wyników, drabinki, zestaw podwieszany do koszykówki, zestawy treningowe do koszykówki, zestawy do siatkówki, bramki do piłki ręcznej, piłkochwyty) wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem pomiędzy budynkami internatu i hali. Budowana hala sportowa ma mieć płytę boiska o wymiarach 44x27m, w tym boczne pasy wybiegów (2m) oraz pas boczny przeznaczony na miejsce dla widowni. Wysokość hali w świetle konstrukcji-7,01m. Projektowana płyta boiska składa się z pól o wymiarach 20x40m do gry w piłkę ręczną, 15x28m do gry w koszykówkę i 9x18m do gry w siatkówkę. Na arenie można również będzie grać w piłkę nożną halową, tenisa ziemnego oraz badmintona. Ponadto zastosowano poprzeczne układy boisk treningowych do gry w mini koszykówkę o wymiarach 10x20m i mini siatkówkę 7x14m. Boiska te dzielone będą kotarami podnoszonymi elektrycznie dzielącymi halę na trzy części. W budynku, od strony południowej będą znajdować się 4 szatnie wraz z węzłami sanitarnymi w pełni przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie nauczycieli wf z osobnym węzłem sanitarnym i szatnią, toalety, magazyny, pomieszczenie porządkowe.

Budynek Hali Sportowej będzie obiektem przyszkolnym, z którego korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku (szkoła ponadgimnazjalna), jednakże Powiat Płoński planuje udostępnić obiekt dla ogółu lokalnej społeczności.

W dniu 23 października podpisana została umowa o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu w ramach Programu ,,Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020"
w kwocie 4 500 000 złotych.

W 2021 zrealizowane zostały roboty budowlane swoim zakresem obejmujące:

* Rozbiórkę trzech wiat oraz otaczającego ogrodzenia wraz z bramą przesuwną,
* Rozbiórkę obiektów małej architektury – ławki, szlabany, maszt,
* Rozbiórkę utwardzonych nawierzchni z kostki betonowej i brukowej oraz nawierzchni asfaltowych,
* Wycinkę drzew kolidujących z prowadzoną budową,
* Wykonanie części zewnętrznych, doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
* Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku, oraz wymianą warstw ziemnych pod budynkiem,
* Wykonanie ław i stóp fundamentowych wraz z warstwami podbetonowymi, wraz z izolacjami poziomymi,
* Wykonanie ścian fundamentowych wraz z izolacjami poziomymi,
* Wykonanie części konstrukcji murowych projektowanego budynku.

Roboty budowlane realizowane są przez firmę PHU Paweł Ozdarski z siedzibą w miejscowości Gąski, ul. Leśna 29, 06-400 Ciechanów, na podstawie Umowy nr 46/2020 z dnia 22.02.2021 r. Wartość umowy wynosi 9 494 999,99 zł brutto.

Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycją sprawowany jest przez firmę Skrzynecki Mirosław Usługi Ogólnobudowlane na podstawie umów nr 49/2021 i 50/2021 z dnia 28.02.2021 o łącznej wartości 159 162,00 zł.

Ponadto w ramach zadania w 2021 wydatkowane były środki na tablice informacyjną, aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinka sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy urządzeń elektroenergetycznych będących w kolizji z projektowaną halą sportową przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został wyznaczony na 31.03.2023 r.

1. **Rozbudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 759 na potrzeby Centrum Aktywności i Usług Społecznych.**

Celem zadania jest zmiana dotychczasowej funkcji obiektu z budynku Państwowej Straży Pożarnej na Powiatowe Centrum Aktywności i Usług Społecznych wraz z zapleczem socjalno – szatniowym pracowników, restauracją i salami konferencyjnymi oraz niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi.

W 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa na podstawie której uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 801/2020 z dnia 18.12.2020 r.

Podstawowe dane techniczne obiektu – stan po przebudowie, rozbudowie i nadbudowie:

* powierzchnia zabudowy: 921,76 m²
* suma powierzchni: 2 096,00 m²
* powierzchnia użytkowa: 1 437,60 m²
* powierzchnia pomocnicza: 241,30 m²
* powierzchnia usługowa: 83,10 m²
* powierzchnia ruchu: 228,60 m²
* powierzchnia wewnętrzna: suma: 2 264,75m2
* kubatura brutto ogółem: 11 045,8 m³
* liczba kondygnacji nadziemnych: 3 + nadbudówka
* wysokość: 13,51 m
* długość: 41,85 m
* szerokość: 38,69 m

W ramach budynku będą działały następujące jednostki:

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) wraz z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – pomieszczenia na parterze w segmencie nr 1 i nr 3 oraz na 2. piętrze segmentu nr 1,
* Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (PPP) – 1. piętro budynków nr 1, 2 i 3,
* NGO – kuchnia z restauracją na parterze oraz pomieszczenia konferencyjne na 2. Piętrze,
* Rzecznik Praw Konsumenta (RPK) – pomieszczenie na 2. Piętrze,

W 2020 złożono wniosek o dotacje na realizację zadania do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat płoński otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 zł.

23.07.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w kwocie 21 250 000,00 zł. Niestety wniosek nie otrzymał dofinansowania. Planuje się ponowne aplikowanie o środki w kolejnym naborze wniosków.

1. **Jak uczyć żeby nauczyć – dobre metody nauczania języka angielskiego – intensywne szkolenia.**

# Projekt został zrealizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Płońskim a Tækni­skólann, Skólavörðuholt, Reykjavík, Iceland. Termin realizacji od 01.07.2021 r. - 31.10.2021 r.

Do realizacji projektu Zarządzeniem Nr 66/2021 z 30 czerwca 2021 roku Starosty Płońskiego został powołany Zespół Projektowy, w skład którego weszli: koordynator, koordynatorzy szkolni, dyrektorzy szkół oraz pracownicy merytoryczni Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Intensywne szkolenia były skierowane do nauczycieli języka angielskiego oraz kadry zarządzającej szkół powiatowych. Wzięło w nich udział 31 osób, w tym 5 osób kadry zarządzającej. Zajęcia były prowadzone przez 5 trenerów, którzy gościli w Płońsku od 19 do 25 września 2021 r. Poza prowadzeniem szkoleń i warsztatów odwiedzili wszystkie szkoły biorące udział w projekcie. Mieli okazję zapoznać się z bazą lokalową, wymienić doświadczenia i spostrzeżenia.

W trakcie trwania projektu pięciu ekspertów ze szkoły partnerskiej w dniach 20 - 24 września 2021 r., przeprowadziło szkolenia w formie wykładów, warsztatów i prezentacji
w zakresie metod nauczania słownictwa, gramatyki, mówienia i czytania za zrozumieniem. Zajęcia będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik multimedialnych. Uczestnicy mieli możliwość porównać efekty metod stosowanych w Polsce oraz Islandii. W trakcie wykładów nauczyciele naszych szkół mieli możliwość poznać metody i formy pracy islandzkich nauczycieli z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Przedstawiono również autorski program nauczania języka angielskiego dla uczniów zdolnych.

22 września 2021 r. odbyły się lekcje pokazowe z uczniami z pięciu szkół biorących udział w projekcie. Były to interaktywne warsztaty w formie pracy grupowej, podczas której uczniowie mieli przygotować prezentacje multimedialne na temat atrakcji turystycznych Islandii. Nasza młodzież znalazła uznanie w oczach trenerów wykazując się doskonałą znajomością języka i niezwykłą komunikatywnością.

Projekt wpłynął pozytywnie na wzmocnienie stosunków dwustronnych. W obszarze edukacji poprzez obserwację dobrych praktyk w nauczaniu języka obcego realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia potencjału ludzkiego poprzez wzrost umiejętności nauczycieli w obszarze dydaktyki i metodyki języka angielskiego poprzez:

- zmniejszenie dysproporcji pomiędzy Polską a krajem partnerskim w zakresie edukacji;

- wyrównanie szans edukacyjnych;

- europeizację;

- rozwój umiejętności społecznych;

- otwartość, tolerancję;

- lepsze zrozumienie przedmiotów w kontekście międzynarodowym;

- zdobycie nieocenionego doświadczenia zawodowego.

Goście w trakcie pobytu odwiedzili Płock, Ciechanów, Opinogórę oraz Warszawę. Realizację projektu zakończono uroczystą kolacją podsumowującą.

Łączna wartość projektu wyniosła 120 316,00 złotych, w tym 85% dofinansowania
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz 15% z budżetu państwa.

1. **Zakup samochodu osobowego „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim.**

Powiat Płoński realizuje projekt pn. „Zakup samochodu osobowego „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D. Na podstawie złożonego – w lutym 2021 r. - wniosku pozyskano środki PFRON na realizację zadania tj. dostawę 9–cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim wyposażonego w windę hydrauliczną, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch wózków inwalidzkich – w kwocie 105.000,00 zł, w budżecie Powiatu Płońskiego zabezpieczono kwotę 53.500,00 zł na ten cel. Ponadto Powiat Płoński wystąpił z prośbą do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wsparcie finansowe w formie dotacji przyznanej na realizację ww. zadania.

1. **Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39.**

Zgodnie z analizą stanu rzeczywistego oraz ekspertyzy technicznej budynek Starostwa jest w dobrym stanie technicznym oprócz piwnic, których stan techniczny określa się jako zły. Przyczyną takiego stanu są nadmierne zawilgocenia ścian, nieskuteczna izolacja przeciwwilgociowa pionowa i brak izolacji poziomej posadzek piwnic.

W 2020 opracowana została dokumentacja projektowa na podstawie której uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 151/2021 z dnia 24.03.2021 r.

W 2021 opracowana została dokumentacja projektowa wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej piwnicy za kwotę 4 305,00 zł.

W dniu 03.11.2021 r. wybrany został wykonawca robót budowlanych – firma „MIREX” Mirosław Klimkowski ul. Małachowskiego 4/25 05-270 Marki, który wykonana między innymi prace związane z:

* Wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej na ścianach fundamentowych do ław fundamentowych,
* Wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej od środka,
* Wykonaniem przepony poziomej w celu odcięcia dostępu wody do pomieszczeń piwnic przez ściany konstrukcyjne.
* Likwidacją okien w pomieszczeniach piwnic i doświetleń w poziomie terenu,
* Wykonaniem izolacji poziomej we wszystkich pomieszczeniach w poziomie piwnic na nowych podkładach betonowych,
* Wykonaniem tynków renowacyjnych,
* Wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej,
* Wykonaniem ogrzewania pomieszczeń piwnicznych poprzez wykonanie nowej instalacji zasilającej projektowane grzejniki w przestrzeni piwnic,
* Remontem kanalizacji sanitarnej w piwnicy,
* Uzupełnieniem brakujących izolacji istniejących instalacji wodociągowych i grzewczych w piwnicy,
* Rozbiórką nieczynnych instalacji w przestrzeni piwnicy,
* Remontem wewnętrznej instalacji elektrycznej,
* Remontem schodów wejściowych.

Ponadto w obecnym i przyszłym roku wydatkowane będą środki na nadzór inwestorski.

1. **Budowa boiska do siatkówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu.**

Celem zadania była budowa boiska do siatkówki o wymiarach 10x20m z nawierzchni poliuretanowej z natryskiem strukturalnym, wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły. Na terenie przewidzianym pod to zadanie istniało boisko szkolne o nawierzchni bitumicznej, w złym stanie technicznym (spękania, nierówności). W ramach zadania podpisane zostały dwie Umowy na roboty budowlane.

W ramach realizacji Umowy nr 64/2021 z dnia 14.05.2021 realizowanie zostało w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

* Opracowanie dokumentacji projektowej,
* Roboty rozbiórkowe istniejącego boiska z nawierzchni bitumicznej,
* Wykonanie drenażu wraz ze studnią chłonną pod boisko,
* Wykonanie podbudowy pod boisko do siatkówki,
* Zagospodarowanie terenu poprzez ułożenie chodnika wokół boiska, nawiezienie ziemi, oraz posianie trawy,
* Wyposażenie boiska w słupki do siatkówki oraz siatkę.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkówki o powierzchni 200 m2 oraz malowanie linii, została sfinansowana przez Fundacje FORMIKA DZIECIOM, która dokonała płatności w kwocie 56 580,00 zł na rzecz wykonawcy nawierzchni boiska - firmę EUROGOMA.

Przedmiot umowy został zrealizowany przez firmę Adam Kowalski HYDRO-TECH, z siedzibą w Nowe Młodochowo nr 24, 09-140 Raciąż o wartości 77 970,46 zł. Roboty zostały zakończone w dniu 16.08.2021 r. Nadzór nad robotami sprawowany był przez Biuro Projektowe Anna Szadkowska, Ćwiklinek 22b, 09-100 Płońsk, na podstawie zlecenia udzielenia zamówienia publicznego RG.272.22.2021 o wartości 2 000,00 zł.

W ramach realizacji Umowy nr 87/2021 z dnia 30.07.2021 zrealizowane zostały następujące pracę:

* Rozebranie istniejącego ogrodzenia,
* Wykonanie nowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych na podmurówce betonowej, wraz z nową bramą wjazdową
* Montaż piłkochwytu od strony zachodniej wykonanego boiska.

Przedmiot umowy został zrealizowany przez firmę Adam Kowalski HYDRO-TECH, z siedzibą w Nowe Młodochowo nr 24, 09-140 Raciąż o wartości 43 000,00 zł. Roboty zostały zakończone w dniu 30.08.2021 r. Nadzór nad robotami sprawowany był przez Biuro Projektowe Anna Szadkowska, Ćwiklinek 22b, 09-100 Płońsk, na podstawie zlecenia udzielenia zamówienia publicznego RG.272.48.2021 o wartości 1 000,00 zł.

1. **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Karolinowie.**

Przedmiotem zadania jest budowa pierwszego w powiecie płońskim Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w miejscowości Karolinowo, gmina Nowe Miasto. Planowane do utworzenia Centrum
o powierzchni całkowitej 499.05 m² zapewniało będzie pobyt 17 osobom niepełnosprawnym
z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym 15 osobom na pobyt dzienny
i 2 osobom na pobyt całodobowy.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 999,80 zł na opracowanie projektu budowlanego na podstawie posiadanego przez Powiat Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w części dotyczącej projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę Zakład Usług Projektowych KMP s.c. Krzysztof Paluszyński, Marcin Paluszyński, ul. Północna 13/30, 09-100 Płońsk, zgodnie ze zleceniem udzielenia zamówienia publicznego RG.272.25.2021.

W ramach trwającego do 30 listopada 2021 r. naboru wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Powiat Płoński planuje złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 2 708 900,00 zł.

1. **Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku.**

W 2021 roku Gmina Nowe Miasto przystąpiła do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Karolinowo numerami 58/2 i 58/9. Uchwalenie zmiany miejscowego planu jest niezbędne do dalszego kontynuowania procesu inwestycyjnego.

1. **Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Powiecie Płońskim.**

Zakres rzeczowy projektu uwzględnia głęboką modernizację energetyczną następujących 2 budynków użyteczności publicznej:

* budynek Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14
* budynek Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku Sienkiewicza 8

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez głęboką modernizacje energetyczną dwóch budynków użyteczności publicznej. Konsekwencją termomodernizacji budynków, obejmującą termomodernizacje ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, termomodernizację dachu, ocieplenie posadzek, przebudowę systemu grzewczego, wymianę opraw oświetleniowych oraz zastosowanie energii odnawialnej (zastosowanie instalacji fotowoltaicznej), będzie zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną budynków w tym ograniczenie emisji spalin przedostających się do powietrza.

21.10.2021 r. podpisana została Umowa nr 125/2021 na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej z firmą SOLARSYSTEM s.c. ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice, o wartości 195 570,00 zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, o wartości całkowitej 5 938 882,94 i wnioskowanej kwocie dofinansowania 2 904 333,04 zł.

1. **Remont pomieszczeń parteru budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39.**

Roboty remontowe w ramach zadania zostały wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech z siedzibą w Maszewo Duże, przy ul. Dębowa 37, 09-400 Płock, na podstawie umowy nr 147/2020 z 28.12.2020 r., Aneksu nr 1 z dnia 23.02.2021 r. oraz Aneksu nr 2 z dnia 31.03.2021 r. na łączną kwotę 214 377,82 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 28.04.2021 r. Nadzór inwestorski nad robotami pełniony był przez firmę Usługi ogólnobudowlane Mariola Matusiewicz ul. Władysława Andersa 14 09-100 Płońsk, na podstawie zlecenia udzielenia zamówienia publicznego RG.272.71.2020, wystawionego na kwotę 6 765,00 zł.

Przedmiot zamówienia obejmował remont pomieszczeń parteru budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku. W ramach zamówienia wykonane zostały m.in. takie prace remontowo-naprawcze jak:

* przygotowanie powierzchni ścian i sufitów poprzez uzupełnienie ewentualnych ubytków np. gotową zaprawa tynkarską, pomalowanie tynków ścian farbami emulsyjnymi,
* wymiana uszkodzonych płyt sufitowych w istniejącym suficie podwieszonym i jego pomalowanie
* wymiana drzwi pomieszczeń parteru,
* dostawa i montaż klimatyzacji,
* dostawa i montaż wyposażenia (blaty, krzesła, listwy ścienne, napisy ścienne),
* wymiana oświetlenia w ciągach komunikacyjnych,
* utworzenie stanowiska recepcji w holu.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup i dostawę ław do poczekalni, sofy, magnetycznych tablic szklanych, stolików oraz kącika zabaw dla dzieci.

1. **Zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach użyteczności publicznej Powiatu Płońskiego.**

W ramach zadania zrealizowano działania w zakresie nasadzeń drzew i krzewów na terenach powiatowych, tj. ul. Płocka w Płońsku oraz rondo im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Płońsku. Nasadzenia wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KONARY-OGRODY” Marek Rudnik, Konary 45, 05-191 Nasielsk. Łączna kwota wydatkowana 165 884,77 zł.

1. **Strefa Radości przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku**

Celem zadania były działania mające na celu budowę placu zabaw i ścieżki sensorycznej dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku, w tym zakup, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw i ścieżki sensorycznej. Zakres prac obejmował:

* Budowę placu zabaw, obejmującą wykonanie takich prac jak oddzielenie nawierzchni placu zabaw od istniejącej trawy obrzeżami, wykonanie nawierzchni z piasku dostawę i montaż urządzeń zabawowych (plac zabaw Orient, huśtawka z jednym gniazdem i dwoma siedziskami prostymi, ważka integracyjna, karuzela tarczowa, bujak 3D, piaskownica polimerowa),
* Budowę ścieżki sensorycznej, obejmującą wykonanie takich prac na istniejącej nawierzchni i dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych ( bliźniacze lustra, ksylofon, panel muzyczny, armata powietrzna, peryskop, eko-memory, ściana do pisania).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków fundacji ORLEN, która obdarowała Powiat Płoński darowizną w wysokości 161 000,00 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów w kwocie netto.

Roboty budowlane zostały wykonane na podstawie Umowy nr 83/2021 z dnia 22.07.2021 r. zawartej z firmą DR SPIL MARCIN KOZUBEK z siedzibą przy ul. J. Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice. Wartość umowy 183 000,00 zł. Prace budowlany były prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe Anna Szadkowska, Ćwiklinek 22b, 09-100 Płońsk, na podstawie zlecenia udzielenia zamówienia publicznego RG.272.20.2021 o wartości 1 500,00 zł. Nadzór nad robotami był sprawowany przez Biuro Projektowe Anna Szadkowska, Ćwiklinek 22b, 09-100 Płońsk, na podstawie zlecenia udzielenia zamówienia publicznego RG.272.45.2021 o wartości 2 000,00 zł.

1. **Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie Płońskim.**

Celem głównym projektu jest zwiększenie procesu deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci
i młodzieży z terenu Powiatu Płońskiego oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci i młodzieży
w pieczy zastępczej. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miastem Raciąż. Projekt obejmuje:

* kompleksowe wsparcie asystenta rodziny, psychologa i logopedy,
* wyposażenie dwóch 14-osobowych placówek dla 28 dzieci w niezbędny sprzęt: meble, AGD, RTV, sprzęt komputerowy,
* tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez kształcenie 6 kandydatów na rodziny zastępcze,
* kompleksowe wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez warsztaty dla rodziców i dzieci oraz poradnictwo specjalistyczne,
* wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej chcących podnieść swoje kompetencje
w zakresie usług społecznych,
* utworzenie mieszkań wspieranych dla osób opuszczających pieczę zastępczą

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

* usługi szkoleniowe na podstawie Umowy nr 109/2020 z dnia 16.09.2020 r. z firmą Centrum Edukacyjno-Doradcze Krystyna Osuch z siedzibą w Cempkowo 16; 09-100 Płońsk, w wysokości 202 396,00 zł.
* usługi szkoleniowe na podstawie Umowy nr 110/2020 z dnia 16.09.2020 r. z firmą Centrum Szkoleń Anna Lubieniecka z siedzibą ul. Chopina 11/15, 25-356 Kielce w wysokości 36 400,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki bieżące na:

* wydatki stanowiące dotacje dla Partnera projektu Gminy Miasto Raciąż,
* zakup usług niezbędnych do realizacji projektu,
* promocja projektu.
1. **Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku.**

Celem zadania jest budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku w skład którego ma wchodzić:

* Bieżnia lekkoatletyczna, o długości nie krótszej niż 250 m, wykonana z profesjonalnej nawierzchni syntetycznej pozwalająca na bieganie w butach w kolcach,
* Boisko do piłki nożnej wewnątrz bieżni, boisko wykonane na podbudowie dynamicznej, nawierzchnia z trawy syntetycznej,
* Boisko wielofunkcyjne (do koszykówki/siatkówki/tenisa ziemnego) z syntetycznej nawierzchni, lub boisko do siatkówki plażowej, lub rzutnia do pchnięcia kulą (ustalenie elementu planowanego
do wbudowania na etapie opracowywania dokumentacji, po uwzględnieniu pozostałego miejsca wewnątrz bieżni),
* Oświetlenie kompleksu sportowego.

W październiku 2021 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. sporządzenia koncepcji architektoniczno-budowlanej i kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Dokumentacja opracowywana jest celem złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu. W dniu 03.11.2021 r. wybrany został wykonawca dokumentacji Firma Primo Invest Sp. z o.o. ul. Poznańska 16/4 00-680 Warszawa.

1. **Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Henryka Sienkiewicza 8.**

Przedmiotem zadania była dostawa, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku, umożliwiającej prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym i zaawansowanym przy użyciu systemów symulacji laserowej broni i działająca w oparciu o wirtualną rzeczywistość kształtując i utrwalając prawidłowe nawyki strzeleckie w sytuacjach zbliżonych
do rzeczywistych realiów użycia broni palnej.

Zadanie dofinansowane zostało przez Ministerstwo Obrony Narodowej Dotacją w wysokości 130 000,00 zł przyznaną w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

Dostawa, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy zrealizowane zostało na podstawie Umowy
nr XX/2021 z dnia 00.00.2021 r. przez firmę Stowarzyszenie Patriotyczno- Militarne „DWS”
ul. Dziewięciu z „Wujka”2/6, 40-596 Katowice. Wartość umowy 144 000,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki na adaptację pomieszczeń w kwocie 21 185,53 zł oraz opracowanie regulaminu strzelnicy – 1 000,00 zł.

1. **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Raciążu
na pomieszczenia biurowe.**

Celem zadania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Raciążu, która w wyniku przebudowy i zmiany sposobu użytkowania zostanie zaadaptowana
na Zamiejscowy Wydział Komunikacji i Transportu oraz Powiatowy Urząd Pracy.

W bieżącym roku na zlecenie Zespołu Szkół w Raciążu, opracowana została ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej części budynku Zespołu Szkół, w której planowane jest utworzenie Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie ekspertyzy Powiat zleci opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy i zmiany sposobu użytkowania.

**INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB W TRAKCIE REALIZACJI W 2021 ROKU
PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica – Strzembowo –do drogi nr 570.**

Długość odcinka: 3,864 km

odcinek 2,85 km – zrealizowany (od m. Kamienica do m. Złotopolicee)

odcinek 1,014 km w trakcie realizacji (od m. Kamienica w kierunku m. Naborowo)

W ramach przebudowy zostanie wykonane:

1. Odtworzenie istniejących rowów
2. Poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni i wykonanie nowej nawierzchni
3. Remont istniejących przepustów pod zjazdami
4. Wykonanie nowych poboczy z kruszywa łamanego
5. Wykonanie oznakowania poziomego
6. Montaż radaru ze znakiem informującym o prędkości pojazdu

Wartość inwestycji: 2 513 820,60 zł

Finansowanie:

Środki powiatu: 1 280 662,32 zł

Dofinansowanie zewnętrzne: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 110 158,28 zł

Gmina Załuski: 123 000,00 zł

Dnia 26.05.2021 r. miał miejsce wybój najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wybrano ofertę firmy DROG-BET Marcin Głuchowski ul. Gawłowska 179a, 96 – 500 Sochaczew.

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo – Drozdowo – Raciąż (ul. Kilińskiego przy ZS w Raciążu).**

W ramach przebudowy zostanie wykonane:

1. Zatoka postojowa na 19 miejsc postojowych, w tym 2 dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne. – nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
2. Chodnik wzdłuż zatoki szer. 2,0 m - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
3. Oznakowanie poziome i pionowe

Wartość inwestycji: 121 252,68 zł

Finansowanie:

Środki Powiatu: 121 252,68 zł

27 lipca podpisano umowę na realizacje robót z wykonawcą - HYDRO-TECH ADAM KOWALSKI, Nowe Młodochowo 24, 09-140 Raciąż

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk.**

Długość odcinka: 1,474 km (od m. Bożewo do m. Kraśniewo)

W ramach przebudowy zostanie wykonane:

1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
2. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
3. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
4. Wykonanie odwodnienia drogi
5. Wykonanie nowego oznakowania

Wartość inwestycji: 899 340,60 zł

Finansowanie:

Dofinansowanie zewnętrzne: Urząd Marszałkowski – 100 000,00 zł

Środki Powiatu: 399 340,60 zł

Gmina Raciąż: 208 000,00 zł

Gmina Baboszewo: 192 000,00 zł

Dnia 12.07.2021 r. miał miejsce wybój najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck.

1. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski – Kołoząb.**

Długość odcinka: 2,21 km (od m. Joniec do m. Szumlin)

W ramach przebudowy zostanie wykonane:

1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
2. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
3. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
4. Wykonanie odwodnienia drogi
5. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Dnia 18.10.2021 r. miało miejsce otwarcie ofert w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja w 2022 r.

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica – Strzembowo – do drogi nr 570 – II Etap.**

Długość odcinka: 1,06 km (od m. Złotopolice do granicy z powiatem nowodworskim)

W ramach przebudowy zostanie wykonane:

1. Odtworzenie istniejących rowów
2. Poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni i wykonanie nowej nawierzchni
3. Remont istniejących przepustów pod zjazdami
4. Wykonanie nowych poboczy z kruszywa łamanego
5. Wykonanie oznakowania poziomego

Dnia 03.11.2021 wybrano najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wybrano ofertę firmy INFRASTRUKTURA BUD-59 Spółka z o.o. ul. Zygmunta Modzelewskiego 34/42; 02-679 Warszawa. Realizacja do grudnia 2021 r.

1. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Płońsku na ul. Mikołaja Kopernika na drodze powiatowej nr 3075W oraz drodze gminnej.**

W ramach zadania zostaną wykonane:

1. Wybudowanie wysepki z azylem dla pieszych i rowerzystów
2. Wydzielenie na jezdni pasa do skrętu w lewo do osiedla mieszkaniowego z kierunku rzeki Płonki
3. Przebudowa istniejącego i wykonanie dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych
4. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Dnia 05.11.2021 r. miało miejsce otwarcie ofert w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja do grudnia 2021 r.

1. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Płońsku na ul. Sienkiewicza na drodze nr 3080W” w formule zaprojektuj i wybuduj.**

W ramach zamówienia planowane jest uzyskanie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej numer 3080W – ulicy Sienkiewicza w Płońsku w rejonie przejścia dla pieszych przy przychodni lekarskiej na odcinku na odcinku między ulicą Padlewskiego a ulicą Leśników poprzez zastosowanie ewentualnych rozwiązań:

1. Doświetlenie przejścia dla pieszych lampami kierunkowymi, oświetlającymi pieszego od strony nadjeżdżającego pojazdu.
2. Uzupełnienie brakujących elementów dla niepełnosprawnych i słabowidzących – żółtych płytek ostrzegawczych.
3. Zastosowanie aktywnych znaków drogowych D-6, zwracających szczególną uwagę kierowców na pieszych.
4. Poprawa oznakowania poziomego jezdni. Likwidacja możliwości wyprzedzania na przedmiotowym odcinku ulicy poprzez wydłużenie linii P-4.
5. Zastosowanie nawierzchni o podwyższonej szorstkości poprawiającej skuteczność hamowania przed przejściem dla pieszych.
6. Umieszczenie aktywnych punktowych elementów odblaskowych w przerwach linii zatrzymań przed przejściem.

Dnia 29.10.2021 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania w 2022 r.

**INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB W TRAKCIE REALIZACJI W 2021 ROKU
PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

1. **W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wykonało szereg witryn i przeszkleń pozwalających zminimalizować ryzyko transmisji zakażenia pomiędzy pacjentami i personelem.**

Wykonano takie przeszklenia na : OIOM, SOR, Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym, Oddziale Kardiologicznym

Wartość tych robót wyniosła 107.972,58 zł.

1. **Wykonano adaptację pomieszczenia dla punktu przyjęcia pacjenta planowanego.**

Wartość tych robót wyniosła 14.786,76 zł.

1. **Rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji „Przebudowa i Rozbudowa budynku E szpitala”.**

Realizacja zamówienia podstawowego i opcji do 28.02.2023 r.

Wartość tego zadania ok. 20.000.000,00 zł.

1. **Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego, realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**

Wartość tych robót wynosi – 1.809.000,00 zł.

**INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI NA ROK 2022**

**PRZEZ REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

1. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku.**

W roku 2022 zaplanowano wydatek w kwocie 7 808 424,00 zł z przeznaczeniem na kontynuacje budowy Hali Sportowej. Prace przewidziane do zrealizowania w roku 2022 obejmują m.in. roboty budowlane w zakresie schodów wewnętrznych i zewnętrznych, tynki, wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, obróbki blacharskie, stolarka okienna i drzwiowa, wykończenie posadzek (w tym ułożenie parkietu na hali), roboty sanitarne (instalacja sanitarna, kanalizacyjna, przeciwpożarowa, c.o i c.t. wentylacja), elektryczne i teletechniczne. Kontunuowanie będą również wydatki na nadzór inwestorski i autorski.

Ponadto na przyszły rok planowane jest wszczęcie postepowania na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg dojazdowych oraz ciągów pieszych do budynku nowej Hali Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku poprzez montaż oświetlenia zewnętrznego oraz elementów małej architektury i wykonanie nasadzeń.

1. **Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39**

W roku 2022 zostaną poniesione wydatki w kwocie 900 000,00 zł obejmujące kontynuacje rozpoczętych w listopadzie 2021 roku prac budowlanych. Wydatkowane będą również środki na nadzór inwestorski.

1. **Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Powiecie Płońskim**

W roku 2022 odebrana zostanie dokumentacja projektowa, opracowywana zgodnie z Umową nr 125/2021 z dnia 21.10.2021 r., na podstawie której wszczęte zostanie postepowanie na roboty budowlane. Wydatkowane będą również środki na nadzór inwestorski.

1. **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Karolinowie.**

W momencie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie, Powiat Płoński w 2022 roku planuje zlecić opracowanie projektu technicznego oraz projektów wykonawczych, a następnie rozpocząć roboty budowlane w zakresie:

* budowy budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego.
* budowy ciągów pieszych i dojazdów do budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego.
* podłączenia do sieci oraz zagospodarowanie terenu z uzupełnieniem zieleni niskiej i wysokiej.

Wydatkowane będą również środki na nadzór inwestorski.

1. **Rozbudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 759 na potrzeby Centrum Aktywności i Usług Społecznych.**

W roku 2022 planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane, oraz wszczęcie i rozstrzygnięcie przetargu na nadzór inwestorski. Roboty przewidziane do wykonania w przyszłym roku to m.in.:

* skucie betonu w dziedzińcu budynku,
* rozbiórka wszystkich podłóg na gruncie,
* wyburzenia stropodachów, stropów, schodów, kominów, ścian nośnych i działowych, w tym poszerzenia otworów drzwiowych,
* demontaże ścianek, sufitów podwieszanych, obudów instalacji wewnątrz budynku, oraz starych rozdzielnic, opraw oświetleniowych (wewnętrznych i zewnętrznych), instalacji odgromowej demontaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami,
* skucie płytek, tynków, warstw podłogowych ponad elementami konstrukcyjnymi na pozostawianych stropach i ścianach,
* demontaż stolarki okiennej o drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, w tym demontaż bram garażowych, fragmentu starego ciepłociągu z budynku PEC – zabezpieczenie od strony budynku PEC
* wykonanie fundamentów rozbudowy, wykonanie części konstrukcji żelbetowej.
1. **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Raciążu na pomieszczenia biurowe.**

W roku 2022 odebrana zostanie dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół, na podstawie której ogłoszone zostanie postepowanie na roboty budowlane. Poza dostosowaniem przebudowywanej części budynku do wymagań określonych w ekspertyzie ppoż., prace budowlane obejmą m.in.:

* budowę podjazdu dla niepełnosprawnych,
* wyodrębnienie w pomieszczeniu przeznaczonym na Wydział Komunikacji sali obsługi interesantów, sali pracowników, oraz archiwum,
* budowę pomieszczenia socjalnego,
* budowę łazienki dla niepełnosprawnych,
* roboty malarskie i renowacyjne pomieszczeń,
* likwidacja istniejącego monitoringu, dzwonka,
* montaż rolet antywłamaniowe.

Ponadto planowana jest zakup niezbędnego wyposażenia oraz środki na nadzór inwestorski.

1. **Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku.**

W roku 2022 odebrana zostanie dokumentacja projektowa dotycząca budowy kompleksu sportowego w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku. Dokumentacja posłuży jako załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu.

1. **Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku**

W roku 2022 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej swoim zakresem obejmującej prace remontowo-naprawcze pomieszczeń oraz korytarza pierwszego piętra budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku. Po opracowaniu dokumentacji ogłoszone zostanie postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Roboty te obejmowały będą m.in.:

* demontaż istniejących elementów wyposażenia ścian,
* przygotowanie powierzchni ścian i sufitów poprzez uzupełnienie ewentualnych ubytków np. gotową zaprawa tynkarską,
* pomalowanie tynków ścian farbami emulsyjnymi,
* dostawa i montaż klimatyzacji,
* wykonanie napisów ściennych,
* wymiana oświetlenia w ciągach komunikacyjnych.

Prace zostaną wykonane celem utrzymania należytego stanu budynku.

**INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI NA ROK 2022**

**PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**

1. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski – Kołoząb.**

W roku 2022 przewidziana jest realizacja robót budowlanych. Odcinek przewidziany do rozbudowy od km 0+888 do km 3+100 o długości 2212 m. Zakres prac obejmować będzie m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie , podbudowa, nawierzchnia, pobocza i zjazdy, oznakowanie.

1. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Płońsku na ul. Sienkiewicza na drodze nr 3080W” w formule zaprojektuj i wybuduj.**

W roku 2022 przewidziana jest realizacja zadania która obejmować będzie opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót mających na celu uzyskanie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej numer 3080W – ulicy Sienkiewicza w Płońsku w rejonie przejścia dla pieszych przy przychodni lekarskiej na odcinku na odcinku między ulicą Padlewskiego a ulicą Leśników.

1. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032WArcelin – Jarocin – Galomin.**

Planowane roboty budowlane zostaną wykonane na odcinku o długości 1,90 km (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3021W Płońsk – Raciąż w m. Arcelin do granicy z gminą Baboszewo)

W ramach przebudowy zostanie wykonane:

1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
2. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
3. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
4. Wykonanie odwodnienia drogi,
5. Wykonanie oznakowania.
6. **Budowa ciągu pieszo – rowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz.**

Planowane roboty budowlane zostaną wykonane na odcinku o długości 1,7 km (od m. Raciąż do m. Pólka Raciąż)

W ramach realizacji zadania przewiduje się:

1. Budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
2. Budowę odcinków nowej kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,
3. Wykonanie nowej nawierzchni na poszerzeniach wyłącznie w miejscach występowania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci wysp dzielących oraz na połączeniach z istniejącymi zjazdami.
4. Oczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych oraz wykonanie nowych rowów,
5. Przebudowa i budowa zjazdów, z przepustami pod zjazdami na rowach odpływowych,
6. Ustawienie latarń oświetlających nowe przejście przez jezdnię oraz skrzyżowanie dróg 3014W i 3015W, z zasilaniem solarnym,
7. Wykonanie oznakowania.
8. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo-Miszewo.**

Planowane roboty budowlane zostaną wykonane na odcinku o długości 1,9 km (od skrzyżowania z drogą powiatową 3041W Joniec – Sochocin w m. Królewo do granicy z gminą Nowe Miasto)

W ramach realizacji zadania przewiduje się:

1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
2. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
3. Budowę chodnika,
4. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
5. Wykonanie odwodnienia drogi,
6. Wykonanie nowego oznakowania.
7. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo – Przybojewo.**

Planowane roboty budowlane zostaną wykonane na odcinku o długości 3,0 km (cała droga - od skrzyżowania z drogą krajową nr 62 do skrzyżowania z drogą powiatową 3008W)

W ramach realizacji zadania przewiduje się:

1. Budowę kanału technologicznego,
2. Wykonanie nowej nawierzchni,
3. Oczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych oraz wykonanie nowych rowów,
4. Przebudowa i budowa zjazdów, z przepustami pod zjazdami na rowach odpływowych,
5. Ustawienie latarń oświetlających ,
6. Wykonanie oznakowania.
7. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż – Radzanów) – Szczepkowo – Unieck.**

Długość odcinka: 2,7 km (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014W w kierunku m. Kodłutowo)

W ramach przebudowy planuje się wykonanie:

1. Odtworzenie istniejących rowów,
2. Poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni i wykonanie nowej nawierzchni,
3. Budowę chodnika,
4. Remont istniejących przepustów pod zjazdami,
5. Wykonanie nowych poboczy z kruszywa łamanego,
6. Wykonanie oznakowania poziomego,
7. Ustawienie lamp oświetleniowych.
8. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż.**

Długość odcinka: 0,63 km (w m. Koziebrody)

W ramach przebudowy planuje się wykonanie:

1. Odtworzenie istniejących rowów,
2. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
3. Budowę ciągu pieszo-rowerowego,
4. Wykonanie nowych poboczy z kruszywa łamanego,
5. Remont istniejących zjazdów,
6. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych,
7. Wykonanie nowego oznakowania.

**INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI NA ROK 2022**

**PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

1. **Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę**

Wartość tego zadania to ok. 600.000 zł

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy SOR budynek C oraz budynek A oraz termomodernizacja istniejących budynków.**

Wartość tego zadania wynosi ok. 1.200.000,00 zł

1. **Wykonanie dokumentacji i wybudowanie własnej stacji transformatorowej.**

Wartość tego zadania ok. 750.000,00 zł.

Materiał przygotował:

Referat Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Płońsku, w oparciu o informacje dostarczone przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.