RG.0001.01.2024

**INWESTYCJE ZREALIZOWANE LUB W TRAKCIE REALIZACJI W 2024 ROKU ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI W 2025 ROKU**

**Inwestycje zrealizowane lub w trakcie realizacji w 2024 r.**

1. **Remont Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu.**

Przedmiotem zadania jest modernizacja istniejącej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu w zakresie:

1. Remont płaskiej części dachu od strony zachodniej
2. Remont płaskiej części dachu od strony wschodniej oraz renowacja koryt rynnowych.
3. Prace wewnątrz hali - obudowanie rur centralnego ogrzewania, malowanie konstrukcji stalowej łuku, prace remontowe łazienek, montaż zaworów odcinających i termostatów na grzejnikach.
4. Prace na zewnątrz hali – wymiana obróbek blacharskich pod oknami, wymiana istniejących rur spustowych, prace remontowo naprawcze elewacji łącznika, prace remontowo naprawcze podjazdu dla niepełnosprawnych, malowanie poręczy zewnętrznych.
5. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW wraz z magazynem energii, nową instalacją odgromową i towarzyszącymi pracami elektrycznymi.
6. Wyposażenie ruchome Hali.

Powiat Płoński w 2023 roku złożył wniosek o dofinansowanie zadania do Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej – edycja 2023. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana dnia 27.02.2024 r. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 341.000,00 zł. Całkowita planowana wartość zadania 682 517,12 zł.

W lipcu 2024 roku przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Złożona została jedna oferta przekraczająca środki zabezpieczone na realizację zadania o ponad 200 tys. W związku z powyższym oraz pierwotnym terminem na realizację zadania ustalonym na dzień 31.10.2024 r., Powiat Płoński zwrócił się o zmianę terminu zadania. Jednostka dofinansowująca wydłużyła termin realizacji do 31.03.2026 r.

1. **Powiat Płoński dla młodzieży! – wzmacnianie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu**

Dofinansowanie na zadanie pn. „Powiat Płoński dla młodzieży! – wzmacnianie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu” w kwocie 21.900,00 zł pochodzi ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad „Mazowsze dla młodzieży 2023”.

W ramach niniejszego zadania kontynuowano działań związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego zapoczątkowane w 2022 r. oraz podejmowaniem i realizowaniem inicjatyw radnych, którzy są przedstawicielami młodzieży z terenu powiatu płońskiego. W 2023 r. prowadzone są szkolenia dla w zakresie rozwoju kompetencji przywódczych oraz podejmowania inicjatyw społecznych i integracji zespołu oraz promocji działalności Młodzieżowej Rady. Ponadto zorganizowana została gra terenowa „Ile wiesz o powiecie płońskim?”. W 2024 r. kontynuowano zadanie, w ramach którego w dniu 29.02.2024 r. zorganizowano I Powiatowe Forum Młodzieży, w ramach którego przeprowadzone zostały panele dyskusyjne, obejmujące tematy interesujące młodzież, tj.: psycholog/ psychoterapeuta/pedagog - panel pt. „Depresja u młodych ludzi – jak ją rozpoznać i sobie z nią radzić?”, ekolog - panel pt. „Ekologia wokół nas – jak sprawić by nie była jedynie trendem a stała się elementem codziennego życia?”, prawnik – panel pt. „Prawa i obowiązki młodzieży”, doradca zawodowy „Co dalej młody człowieku? – wybór studiów a potrzeby rynku pracy”, dietetyk – panel połączony z warsztatami zdrowego żywienia „Problemy zaburzenia odżywiania u nastolatków”.

W trakcie realizacji zadania przez wzgląd na jego głównych uczestników – radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego, którzy w znacznej większości stanowili tegorocznych maturzystów zrezygnowano z organizacji spotkania w formie wyjazdowej tj. spływu kajakowego, bowiem warunki atmosferyczne pozwoliłyby na jego organizację dopiero w maju a to wykluczyłoby z udziału w nim maturzystów, którzy ze względu na obowiązki związane z egzaminem dojrzałości poprosili o organizację spotkania na miejscu to jest w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku – w związku z powyższym Beneficjent zwrócił środki przyznane na organizację spływu.

Całkowita wartość zadania: 18.075,16 zł, dofinansowanie: 15.509,53 zł.

1. **Młodzież z Powiatu Płońskiego w sercu Unii Europejskiej**

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty wyjazdowe w formie wizyty studyjnej do instytucji Unii Europejskiej tj. Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 8 – 11 kwietnia 2024 r. w celu obserwacji działań związanych z działalnością wspólnoty jaką jest Unia Europejska oraz podejmowaniem inicjatyw społecznych przez członków wspólnoty.

Po osiągnięciu wiedzy przedstawiciele Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego zorganizowali w reprezentowanych przez siebie szkołach prezentację zdobytej wiedzy i doświadczeń. Młodzież spotkała się i przedyskutowała ważne dla nich sprawy oraz wypracowała inicjatywy planowane do realizacji w najbliższej przyszłości, które także mogą być wdrażane przez Młodzieżową Radę Powiatu Płońskiego lub przedstawione Radzie Powiatu Płońskiego.

Dodatkowo wyemitowano audycje radiowe - nagranie i emisja audycji w lokalnym radio zawierającej materiały promocyjno – informacyjne o realizowanych działaniach.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 51.861,30 zł, a dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł. pochodzi ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad „Mazowsze dla młodzieży – edycja dodatkowa”.

1. **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Karolinowie.**

Przedmiotem zadania była budowa pierwszego w powiecie płońskim Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w miejscowości Karolinowo, gmina Nowe Miasto. 12 września 2022 r. podpisana została umowa z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w  Warszawie. Powiat Płoński w ramach tej umowy otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.706.274,03 zł na budowę pierwszego w powiecie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

W 2023 roku ogłoszone rozstały dwa przetargi na roboty budowlane. Przetargi nie zostały rozstrzygnięte z racji tego że kwoty najtańszych ofert znacząco przekraczały kwotę zabezpieczonych środków na realizację zadania.

Powiat Płoński różnicę wartości między najniższą ofertą (3.840.060,00 zł) a posiadanymi na ten cel środkami z Funduszu Solidarnościowego musiałby pokryć ze środków własnych. Mając na uwadze powyższe oraz liczne inwestycje samorządu wymagające licznych nakładów finansowych złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o rozwiązanie umowy. Dnia 19 stycznia 2024 roku umowa została rozwiązana.

1. **Budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku.**

Celem zadania była budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku. W ramach zadania inwestycyjnego prowadzone były roboty budowlane polegające na budowie: bieżni okrężnej o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią prostą, boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, zaplecza sanitarno – szatniowego, oraz obiektów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz urządzenia do street workout’u

W dniu 26 stycznia 2023 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu ,,Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022". Wartość umowy o dofinansowanie 2.734.500,00 zł,

Roboty budowlane realizowane były przez firmę Ziel-Bud Wojciech Rukat z siedzibą przy ul. Mahoffera 122, 03-158 Warszawa na podstawie Umowy nr 78/2023 z dnia 30.03.2023 r. Wartość podstawowej umowy na roboty budowlane wyniosła 5.366.343,67 zł.

Dnia 29.02.2024 r. zakończona została realizacja robót budowlanych.

W roku 2024 wydatkowano środki na zakończenie robót budowlanych, inspektora nadzoru, dostawę wraz z montażem i instalacją urządzeń monitoringu oraz wykładzinę ochronną gumową.

1. **Modernizacja oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku**

Celem zadania jest wymiana istniejących źródeł światła w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku, na nowe energooszczędne oprawy oświetleniowe LED, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i mocy opraw z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia.

Powiat Płoński pozyskał na ten cel dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z programu pn.: „2024-OA-2 Modernizacja oświetlenia” w kwocie 100.000,00 zł na podstawie umowy dotacji Nr 2262/24/OA/D z dnia 15.10.2024 r.

Prace związane z zadaniem realizowane są przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowe Enter, Piotr Oziemblewski z siedzibą przy ul. Północnej 8/15, 09-100 Płońsk na podstawie Umowy nr 160/2024 z dnia 30.12.2024 r. Wartość umowy 126 700,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2024 roku.

1. **Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby powiatu płońskiego**

Celem zadania jest zakup kompletnego fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego zabudowanego typu kontenerowego wraz z przyczepą pod agregat z przeznaczeniem na wykorzystanie podczas działań polegających na likwidowaniu poważnych awarii oraz usuwania skutków zagrożeń dla środowiska w czasie innych sytuacji kryzysowych.

Powiat Płoński pozyskał na ten cel dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z programu pn.:

„2024-NZ-3 – Zakup agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 100 kVA dla powiatów z terenu województwa mazowieckiego” w kwocie 60.000,00 zł na podstawie umowy dotacji Nr 2232/24/NZ/D z dnia 21.10.2024 r.

1. **Zakup ciągnika rolniczego dla Obwodu Drogowego w Raciążu**

Celem zadania jest zakup ciągnika rolniczego do obwodu w Raciążu. Zakupiony sprzęt będzie służył do odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych oraz do bieżącego utrzymania dróg i pasów powiatowych.

Powiat Płoński złożył wniosek o dofinansowanie zadania z dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Na posiedzeniu w dniu 22 października 2024 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 104/24 zgodnie, z którą udzielono dotacji w kwocie 150 tys. zł na ten cel.

Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

1. **Zakup samochodu służbowego**

Celem zadania jest zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Płońsku. Aktualnie posiadany jeden samochód nie jest w stanie obsłużyć wszystkich planowanych wyjazdów służbowych. Liczne awarie powodują dezorganizację umówionych spotkań i wizji lokalnych. Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

1. **Doposażenie edukacyjnej pracowni ekologicznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku**

Zakres zadania przewiduje dostawę wyposażenia meblowego i pomocy naukowych do Zespołu Szkół tj.: mikroskopy, preparaty i odczynniki, szkła, aparat do fotosyntezy, zestaw do badania powietrza, pomoce dydaktyczne (modele edukacyjne, tablice laboratoryjne oraz zestawy badawcze i doświadczalne), fartuchy ochronne, a także sprzęt multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć: rzutnik, wizualizer, laptop i głośniki komputerowe. Oprócz ww. wymienionych rzeczy pomieszczenie zostanie odpowiednio umeblowane w ławki i krzesła szkolne dla uczniów, biurko dla nauczyciela, krzesło dla nauczyciela, szafki szkolne oraz mobilny: stolik i regał z pojemnikami. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach "Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" – EKOPRACOWNIA w kwocie 49.798,59 zł, szacowana całkowita wartość to 71.372,50 zł.

1. **Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Raciążu**

Przedmiotem inwestycji była modernizacja istniejącego kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Raciążu. W zakres zadania obejmował prace polegające na modernizacji zaplecza sanitarno-szatniowego, modernizacji istniejącego boiska trawiastego oraz boiska wielofunkcyjnego, a także prace polegające związane z zagospodarowaniem terenu kompleksu. Powiat Płoński złożył wniosek o dofinansowanie zadania do Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Orlik” 2023. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 174.500,00 zł. Umowę na dofinansowanie podpisano 16.04.2024 r. Ponadto Powiat Płoński pozyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” zgodnie z umową z dnia 12.11.2024 r. w kwocie 254 000,00 zł.

Roboty budowlane o wartości 428 500,00 zł realizowane były przez firmę EKO-PARKIET Sp. z o.o. ul. Dwernickiego 20, 05-075 Warszawa w ramach umowy nr 132/2024 z dnia 31.07.2024 r. Ponadto wydatkowano środki na nadzór inwestorski oraz zakup tablicy informacyjnej.

1. **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą**

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą wraz z zadaszeniem o konstrukcji stałej. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotowym zadaniem obejmuje roboty ziemne (usunięcie kolizji i budowa niezbędnych przyłączy), roboty fundamentowe i związane z wznoszeniem ścian, budowę zaplecza sanitarno-szatniowego, wykonanie nawierzchni boiska, prace instalacyjne i przyłączeniowe oraz dostawę wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektu.

W dniu 23 czerwca 2023 r. podpisana została umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia – Program Budowy przyszkolnych Hal Sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji polski na igrzyskach olimpijskich. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1.775.000,00 zł, kwota w całości przeznaczona do wypłacenia w roku 2024. W związku ze zmianami w programie Powiat Płoński we wrześniu 2024 r. złożył wniosek o zwiększenie zakresu inwestycji i przyznanie dodatkowego dofinansowania. Wniosek zakładał zwiększenie zakresu o wykonanie takich prac jak: utworzenie parkingu przy obiekcie, ogrodzenie terenu i jego oświetlenie, wykonanie systemu monitoringu i systemu audio w hali, dostawę trybun mobilnych, wykładziny ochronnej, wyposażenia siłowni i sceny mobilnej wraz z dodatkowym wyposażeniem. W dniu 06.11.2024 r. podpisany został Aneks do umowy zwiększający przyznaną kwotę dofinansowania do wartości 4 275 000,00 zł.

Roboty budowlane realizowane były przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowe Enter, Piotr Oziemblewski z siedzibą przy ul. Północnej 8/15, 09-100 Płońsk na podstawie Umowy nr 88/2024 z dnia 10.04.2024 r. Wartość umowy podstawowej 4 129 000,00 zł. Ponadto do połowy listopada wydatkowany były środki na inspektora nadzoru i tablicę informacyjną. Dodatkowo zawarte zostały umowy lub podpisano zlecenia na dostawę strzelnicy wirtualnej oraz wykładziny zabezpieczającej. Zakres dalszych działań przewiduje wyłonienie wykonawców na dostawę trybun mobilnych, sprzętu sportowego oraz sceny mobilnej.

1. **Cyberbezpieczne Starostwo Powiatowe w Płońsku**

Powiat Płoński pozyskał 850 tys. zł w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie stanowi 100% wartości zadania.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji Starostwa w zakresie rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa, w szczególności wzmocnienie odporności na incydenty i cyberzagrożenia oraz zdolności reagowania na nie, jak również zwiększenie wiedzy, świadomości i kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wprowadzenie dobrych praktyk umożliwiających lepszą ochronę informacji. W ramach projektu planuje się usługi specjalistyczne (m.in. przegląd i aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, audyt KRI, zakup usług szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa) oraz dostawy sprzętu i wyposażenia (m.in. serwer, UPS, switch, agregat prądotwórczy, macierz NAS, analizator ruchu sieciowego, oprogramowania i licencje). Termin realizacji przedsięwzięcia 2024-2026, aktualnie prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. **Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Szpitala w Płońsku**

W 2024 r. Powiat Płoński złożył wniosek o zmianę inwestycji i otrzymał dofinansowanie w kwocie 6,2 mn zł w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Szpitala w Płońsku”. W ramach niniejszej inwestycji planuje się W ramach inwestycji planuje się zakup sprzętu medycznego pozwalającego na diagnozę schorzeń z różnych dziedzin medycyny stanowiącego odpowiedź na potrzeby jednostki m.in. sprzętu medycznego - diagnostycznego, wyposażenia szpitala ułatwiającego pracę lekarzom i pielęgniarkom oraz mebli do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. Całkowita wartość zadania wynosi: 7.419.337,00 zł. W listopadzie 2024 r. Powiat Płoński złożył wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w kwocie 1.219.337,00 zł na 2025 r. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. **Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego**

W 2023 r. Powiat Płoński otrzymał środki w kwocie 8.550.000,00 zł w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego”. W ramach niniejszej inwestycji planuje się działania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego. Inwestycją objęte będzie 13 odcinków dróg powiatowych o długości ok. 8,8 km oraz 1 rondo. Drogi te położone są na obszarach 8 gmin: Baboszewo, Sochocin, Nowe Miasto, Załuski, Naruszewo, Joniec, Raciąż oraz Miasto Raciąż. Całkowita wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania zakupowego wynosi: 13.247.642,01 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Wapnopol sp. z o.o., ul. Młodzieżowa 3/32, 09-100 Płońsk, NIP 5671841545.

Powiat Płoński złożył wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na kwotę 4 mln zł w 2025 r.

1. **Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego**

W ramach niniejszej inwestycji wykonano roboty budowlane obejmujące:

1. przebudowę mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo – Malużyn;
2. remont drogi powiatowej nr 3041W Joniec – Sochocin, odcinek długości 0,16 km;
3. remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo – Lisewo – Joniec, odcinek długości 1,94 km;
4. remont drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo – Dzierzążnia, odcinek długości 1,16 km;
5. remont drogi powiatowej nr 3042W Sochocin – Kondrajec – Karolinowo, odcinek długości 1,85 km;
6. remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo, odcinek długości 0,52 km.

Wartość całkowita inwestycji: 14.724.653,74 zł, a wartość dofinansowania: 14.052.156,08 zł, w tym:

* 12.777.446,08 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;
* 1.274.710,00 zł - środki Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.
1. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb – Etap II**

W ramach inwestycji wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb na odcinku od km 0+000 do km 5+644. Powiat Płoński złożył wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” i otrzymał wsparcie w kwocie 1.101.953,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 3.513.604,72 zł, a wartość dofinansowania: 3.513.604,70 zł, w tym:

* 2.411.651,70 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
* 1.101.953,00 zł - środki Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.
1. **Powiat Płoński się zmieni, odpoczniemy wśród zieleni**

Przedmiotem zadania było stworzenie na obszarach placówek szkolnych terenów zieleni spełniających funkcje zarówno estetyczne jak i stworzenie miejsc wypoczynku dla uczniów wśród zieleni, podnosząc ich świadomość ekologiczną oraz zwiększenie bioróżnorodności wokół terenu zabudowanego. W ramach projektu zostało nasadzonych 2041 sztuk roślin w tym 68 drzew, 465 krzewów oraz 1508 pozostałych nasadzeń. Nasadzenia zostały wykonane na terenie trzech szkół - I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, Zespole Szkół w Raciążu oraz Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą.

Na realizacje zadania pozyskane zostały środki w formie dotacji celowej z budżetu województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024.

Prace związane z zadaniem realizowane były przez dwóch wykonawców wyłonionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia – firmę Plant-Akcja Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk na podstawie umowy nr 141/2024 z dnia 08.08.2024 r. oraz Lubimyogrody.pl Sp. z o.o., Kadzidło 41, 07-420 Kadzidło na podstawie umowy nr 138/2024 z dnia 06.08.2024 r. Łączna wartość umów opiewała na kwotę 281 545,62 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup tablic informacyjnych.

1. **Czas na zdrowie!**

W ramach niniejszego projektu zrealizowano działania profilaktyki zapobiegania, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród dorosłych, profilaktyki chorób nowotworowych takich jak: szyjki macicy, jajnika, gruczołu krokowego, skóry, jelita grubego, trzustki.

Zorganizowano możliwość przeprowadzenia badań diagnostycznych, porad lekarskich oraz działań profilaktycznych i edukacyjnych, umożliwiono skorzystanie z porad lekarzy specjalistów: diabetolog, neurolog, onkolog, dermatolog oraz wykonanie badań: poziomu hemoglobiny glikowanej, poziomu glukozy, poziomu insuliny, morfologii z rozmazem, oznaczanie markerów nowotworowych CA 125 (w zakresie raka jajnika), oznaczanie markerów nowotworowych CA 19-9 (w zakresie raka trzustki), oznaczanie markerów

nowotworowych PSA (w zakresie raka prostaty), mammografii, cytologii.

Dodatkowo w ramach projektu mieszkańcy mogli skorzystać z porady dietetycznej, porady pielęgniarskiej w zakresie samobadania piersi, porady pielęgniarskiej w zakresie wykonania podstawowych pomiarów (HR/RR/BMI/saturacja). Co więcej, w ramach projektu prowadzone zostały działania edukacji zdrowotnej z zakresu stopy cukrzycowej oraz raka jelita grubego.

Całkowita wartość zadania: 126.530,60 zł, w tym dofinansowanie 100.000,00 zł - środki Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024”.

1. **Więcej zdrowia – więcej życia!**

W ramach niniejszego projektu wykonano działania profilaktyki chorób naczyniowo-sercowych, w tym ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu; przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czy chorób endokrynologicznych. Zorganizowano badania diagnostyczne, porady lekarskie oraz działania profilaktyczne i edukacyjne, umożliwiono skorzystanie z porad lekarzy specjalistów: kardiolog, pulmonolog, endokrynolog oraz wykonania badań: EKG z opisem, oznaczenie profilu lipidowego, echo serca, spirometria, oznaczenie poziomu TSH/FT3/FT4, morfologia z rozmazem, badanie poziomu wit. D3. Dodatkowo w ramach projektu skorzystać można było z porady pielęgniarskiej w zakresie wykonania podstawowych pomiarów (HR/RR/glikemii).

Całkowita wartość zadania: 126.526,97 zł, w tym dofinansowanie 100.000,00 zł - środki Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024”.

1. **#Self-care. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne**

W ramach niniejszego zadania zorganizowano warsztaty i spotkania tematyczne (w tym z udziałem specjalistów psychologa, psychiatry, coacha, refleksologa, pielęgniarką specjalistyczną) pod hasłami m.in. „Jak nie zwariować przed maturą”, „Kiedy zapominanie staje się problemem”, „Jedz z rozsądkiem”, „Spotkania z psychoonkologią”, „Aktywność fizyczna a zdrowie psychiczne”, „Przekłuj emocje w zdrowie fizyczne”.

Zrealizowano również działania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej tj. poradnictwo indywidualne i grupowe: psychoedukacja/terapia psychologiczna /grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianego zdrowia psychicznego, zwiększanie świadomości na temat przemian psychicznych i doświadczanych emocji oraz wpływu czynników zewnętrznych na zdrowie psychiczne, wzmacnianie poczucia wartości, rozwijanie zasobów osobistych i wspieranie budowania relacji społecznych, uczenie odreagowywania napięć emocjonalnych oraz warsztaty dla rodziców w zakresie zdrowia psychicznego dzieci.

W ramach projektu zrealizowano również szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe, organizację grup wsparcia i superwizji dla psychologów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, tj:

a) szkolenie dla rady pedagogicznej na temat: Tożsamość płciowa – fakty i mity mające na celu

zwiększenie świadomości w zakresie edukacji seksualnej oraz rozwoju psychoseksualnego człowieka w kontekście zdrowia psychicznego;

b) Szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe w zakresie zdrowia psychicznego:

✓ Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR);

✓ Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży;

✓ Rehabilitacja dzieci i młodzieży;

✓ Psychodietetyka.

Całkowita wartość zadania: 125.125,00 zł, w tym dofinansowanie 100.000,00 zł - środki Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2024”.

1. **Modernizacja Hali Sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku**

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych na obiekcie Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: remont dachu hali poprzez, cyklinowanie i lakierowanie posadzki hali sportowej, zerwanie istniejącej posadzki podłogowej z tworzyw sztucznych w sali fitness i wykonanie nowej wykładziny sportowej, malowanie i renowacja powłok wewnętrznych hali sportowej, sali fitness oraz pomieszczenia technicznego, wymiana stolarki drzwiowej na nową, montaż paneli akustycznych, przyciemnianych rolet, systemu nagłośnienia.

Powiat Płoński pozyskał na realizację zadania dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 w wysokości 226 730,00.

Prace związane z zadaniem realizowane są przez firmę EKO-PARKIET Sp. z o.o. ul. Dwernickiego 20, 05-075 Warszawa na podstawie Umowy nr 153/2024 z dnia 12.09.2024 r. Wartość umowy 479 700,00 zł. Ponadto wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej nadzór inwestorski zakup tablicy informacyjnej oraz zakup stojaków do rowerów. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2024 roku.

1. **Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą**

Powiat Płoński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (program realizujący Inwestycję B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności). Zakres zadania przewiduje wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych budynku, docieplenia ścian zewnętrznych budynku, docieplenia dachu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej (w tym wymianę istniejących grzejników na nowe z zaworami i głowicami termostatycznymi) oraz instalacje urządzeń OZE w budynku (instalacja fotowoltaiczna a także magazyn energii). Wraz z powyższym zakresem zostaną wykonane wszelkie niezbędne prace towarzyszące oraz wymiana źródła ogrzewania jako koszt niekwalifikowany. Zawnioskowano o dofinansowanie w wysokości 1 814 651,39 zł, przy całkowitej przewidywanej wartości zadania 2 232 021,21 zł.

1. **Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku**

Powiat Płoński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (program realizujący Inwestycję B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności). Zakres zadania przewiduje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, ocieplenia dachu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej oraz instalacje urządzeń OZE w budynku (instalacja fotowoltaiczna a także magazyn energii). Wraz z powyższym zakresem zostaną wykonane wszelkie niezbędne prace towarzyszące. Zawnioskowano o dofinansowanie w wysokości 5 334 000,00 zł, przy całkowitej przewidywanej wartości zadania 6 798 852,00 zł.

1. **Termomodernizacja i modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku**

Powiat Płoński złożył wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Działanie 2.1 – Efektywność energetyczna Typ projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych”. Zakres zadania przewiduje termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej należących do Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku. W ramach zadania planowane są do wykonania następujące prace: wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, ocieplenia dachu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej, instalacje urządzeń OZE w budynku (instalacja fotowoltaiczna), wykonanie wentylacji mechanicznej piwnic, wymiana grzejników na nowe, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji oświetlenia. Wraz z powyższym zakresem zostaną wykonane wszelkie niezbędne prace towarzyszące. Zawnioskowano o dofinansowanie w wysokości 1 208 172,00 zł, przy całkowitej przewidywanej wartości zadania 1 550 756,86 zł.

1. **Termomodernizacja i modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu**

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu to obiekt piętrowy, wolnostojący, trzykondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne i pełne podpiwniczenie) o powierzchni zabudowy 675 metrów. Budynek jest częściowo poddany termomodernizacji, jednocześnie jego stan techniczny wymaga przeprowadzenia prac mających na celu minimalizację strat ciepła i zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawę stanu technicznego. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie kompleksowa dokumentacja projektowo kosztorysowa która umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie niezbędnych prac, tj.: wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, docieplenia dachu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej (w tym wymianę istniejących grzejników na nowe z zaworami i głowicami termostatycznymi) oraz instalacje urządzeń OZE w budynku (instalacja fotowoltaiczna a także magazyn energii), wymianę istniejącego źródła ogrzewania (pieca na olej opałowy) na nowe.

1. **Rewitalizacja Kościoła pw Michała Archanioła wraz z klasztorem Karmelitów w Płońsku**

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie prac dot. rewitalizacji Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP wraz z klasztorem Karmelitów w Płońsku. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotowym zadaniem obejmuje niezbędne prace restauratorsko – konserwatorskie tj. prace obejmujące rewizję stanu zachowania więźby dachowej wraz z poszyciem oraz systemem odprowadzenia wody z dachów budynków, a także rewizję stanu zachowania konstrukcji wieżyczki kościoła, prace dot. modernizacji i wykonania niezbędnych napraw; prace konserwatorskie w zakresie elewacji kościoła oraz części klasztoru – z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.

W 2023 r. Powiat Płoński otrzymał środki w kwocie 3,5 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza, które przekazane zostały w formie dotacji podmiotowi na realizację ww. zadania. Planowana wartość zadania określona została na kwotę w wysokości 3.572.000,00 zł.

Rzymskokatolicka Parafia Św. Michała Archanioła w Płońsku, ul. Płocka 17, 09-100 Płońsk przeprowadziła postępowanie zakupowe w wyniku, którego w dniu 13.09.2024 r. została wyłoniona najkorzystniejsza oferta Wykonawcy PK DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Opaleniec 33, 06-330 Chorzele. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Płońsku podpisała umowę z Wykonawcą w dniu 15.10.2024 r. na kompleksową realizacją prac restauratorsko – konserwatorskich w przedmiotowej inwestycji na kwotę 3.435.155,45 zł.

W związku z nowymi wyliczeniami wartości robót, zmianie ulegnie wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania. Środki uzyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynoszą 3.366.452,34, pozostała wartość dotacji zostanie udzielona ze środków własnych Powiatu Płońskiego w wysokości 68.703,11 zł.

1. **Rewitalizacja budynku klasztoru w zespole kościelno - klasztornym w Czerwińsku nad Wisłą**

W 2023 r. Powiat Płoński otrzymał środki w kwocie 500 tys. zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga, które przekaże w formie dotacji podmiotowi na realizację ww. zadania. Inwestycja obejmować będzie niezbędne prace restauratorsko- konserwatorskie. Całkowita wartość zadania wynosi: 510.204,10 zł

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie prac restauratorsko-konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu substancji budynku klasztoru w Zespole kościelno-klasztornym w Czerwińsku nad Wisłą wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotowym zadaniem obejmuje niezbędne prace restauratorsko – konserwatorskie tj. prace obejmujące: wymianę nawierzchni na tarasie zewnętrznym będącym również stropem nad pomieszczeniami garaży i kuchni - części zapleczowej, wraz z obrzeżami i krawężnikami, gdzie są wymagane oraz wykonanie konserwacji i uzupełnienia tynków w miejscach pęknięć i ubytków. Odnowienie ścian elewacji zostanie wykonane w oparciu o technologię wykonania renowacji tynków w obiektach zabytkowych.

Dnia 29.05.2023 r. Powiat Płoński otrzymał środki w kwocie 500 tys.  zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga, które przekazane zostały w formie dotacji podmiotowi na realizację ww. zadania. Inwestycja obejmować będzie niezbędne prace restauratorsko- konserwatorskie. Planowana wartość zadania określona została na kwotę w wysokości 510.204,10 zł

Dnia 01.10.2024 r. Towarszystwo Selezjańskie – Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa jako beneficjent dofinansowania, ogłosił postępowanie zakupowe, mające na cele wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego.

1. **Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku**

Powiat Płoński złożył wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej. Zakres zadania przewiduje modernizację pracowni pojazdów samochodowych przez zakup zaawansowanych technologicznie sprzętów i urządzeń stosowanych w stacjach kontroli pojazdów i nowoczesnych warsztatach samochodowych, modernizację pracowni budowlanej i robót wykończeniowych w budownictwie przez zakup materiałów i urządzeń, modernizację pracowni mechatroniki przez zakup dodatkowego wyposażenia w tym z wykorzystaniem robotów w przemyśle, modernizację pracowni obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC przez adaptację, remont pomieszczenia i zakup urządzeń oraz modernizację pracowni metrologii, pracowni komputerowego wspomagania i wytwarzania oraz pracowni multimedialnej przez zakup sprzętów i urządzeń. Zawnioskowano o dofinansowanie w wysokości 4 249 078,56 zł, przy całkowitej przewidywanej wartości zadania 4 998 916,03 zł.

1. **Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji**

Powiat Płoński złożył wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Działanie 9.1 Rewitalizacja miast Typ projektów Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji. Zakres zadania przewiduje prace budowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz zakup wyposażenia dla SOR (aparat USG). Modernizacja wraz z adaptacją dotyczy istniejących pomieszczeń. Zawnioskowano o dofinansowanie w wysokości 4.627.375,45 zł, przy całkowitej przewidywanej wartości zadania 5.443.971,14 zł.

1. **Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Płońskiego**

W ramach zadania wydatkowane będą środki na kompleksowe opracowanie dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Płońskiego na lata 2025 - 2034” zgodnego z aktualnymi unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu, wraz ze sporządzeniem niezbędnych dokumentów i analiz.

Dokument Strategii będzie uwzględniać wymagania związane z jego wykorzystaniem w procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej, tj. być zgodny z wymaganiami Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Umową Partnerstwa na lata 2021-2027, Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (SZOP).

1. **Modernizacja ściany wschodniej budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39**

W związku z rozbiórką budynku Urzędu Miasta położonego przy ul. Płockiej 39 w Płońsku, powstała po wyburzeniu przyległego budynku ściana zewnętrzna niespełniająca wymagań w zakresie: wilgotności powierzchni przegrody zewnętrznej, izolacyjności akustycznej, izolacyjności cieplnej. Celem przedmiotowego założenia jest wzmocnienie ściany wschodniej budynku i doprowadzenia jej do zgodności z warunkami technicznymi poprzez pogrubienie i ocieplenie od strony zewnętrznej. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na sporządzenie ekspertyzy technicznej. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na podstawie której przeprowadzone zostaną roboty budowlane.

1. **Wykonanie dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych do pomieszczenia archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu**

W ramach zadania wydatkowane będą środki na dostawę i montaż zabudowy regałów przesuwnych z napędem ręcznym, oraz regałów stacjonarnych wykonanych ze stali, przeznaczonych do archiwizacji posiadanych dokumentów i materiałów, do pomieszczenia archiwum budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39.

1. **Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”**

W 2023 roku pozyskał dofinansowanie w kwocie 25.840,00 zł na realizację działania Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”. Całkowita wartość zadania: 32.300,00 zł

W ramach projektu realizowane są:

* wykonanie, dostawa i montaż lady recepcyjnej dostosowanej do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku;
* zakup metkownicy brajlowskiej;
* dostosowanie strony internetowej do wymogów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

**Inwestycje zaplanowane do realizacji na 2025 rok**

1. **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą**

W 2025 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania, w tym dokończenie robót budowlanych wraz z przyłączeniem budynku do sieci zewnętrznych oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Ponadto planowane jest wydatkowanie środków na dostawę sceny mobilnej oraz nadzór inwestorski nad robotami.

1. **Remont Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu.**

W 2025 roku planowane jest wszczęcie postepowania przetargowego na roboty budowlane i rozpoczęcie robót. Ponadto wydatkowane zostaną środki na nadzór inwestorski.

1. **Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Płońskiego**

W 2025 roku planowane jest przyjęcie Strategii Rozwoju Powiatu.

1. **Modernizacja ściany wschodniej budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39.**

W 2025 roku planowane jest prowadzenie i zakończenie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem ściany wschodniej budynku. Ponadto wydatkowane zostaną środki na nadzór inwestorski.

1. **Cyberbezpieczne Starostwo Powiatowe w Płońsku**

W 2025 roku planowana jest kontynuacja realizacji projektu w tym dostaw i usług. Zakończenie projektu oraz rozliczenie dofinansowania planowane jest w 2026 roku.

1. **Rewitalizacja Kościoła pw Michała Archanioła wraz z klasztorem Karmelitów w Płońsku.**

W 2025 roku planowane jest kontunuowanie robót budowlanych rozpoczętych w roku 2024. Zakończenie projektu oraz rozliczenie dofinansowania planowane jest w roku 2026.

1. **Rewitalizacja budynku klasztoru w zespole kościelno - klasztornym w Czerwińsku nad Wisłą**

W 2025 roku planowane jest przeprowadzenie robót budowlanych oraz rozliczenie dofinansowania.

1. **Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Szpitala w Płońsku**

W 2025 r. planuje się realizację rzeczową zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Szpitala w Płońsku” – odbiór dostaw sprzętu medycznego i wyposażenia do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

1. **Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego**

Zakończenie realizacji zakresu rzeczowego inwestycji.

1. **Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu**

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej niezbędnej do realizacji niniejszej inwestycji oraz ubiegania się o środki zewnętrzne.

1. **Termomodernizacja i modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku**

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej niezbędnej do realizacji niniejszej inwestycji oraz ubiegania się o środki zewnętrzne.

1. **Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą**

W przypadku pozyskania dofinansowania planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu.

1. **Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku**

W przypadku pozyskania dofinansowania planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu.

1. **Termomodernizacja i modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku**

W przypadku pozyskania dofinansowania planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu.

1. **Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku**

W przypadku pozyskania dofinansowania planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu.

1. **Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji**

W przypadku pozyskania dofinansowania planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu.